МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

11.05.2017 № 121А

с. Каргасок

Об утверждении плана-графика перехода

на предоставление муниципальных услуг в

электронной форме

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010г. №210 -ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 № 993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Утвердить этапы перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг Администрации Каргасокского сельского поселения.

2. Утвердить План-график перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг Администрации Каргасокского сельского поселения согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава Каргасокского сельского поселения Д.Е. Барышев

Петелина Г.М.

83825323408

Приложение 1

 к распоряжению

 от 11.05.2017 г. № 121А

**Этапы перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг**

**Администрации Каргасокского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Содержание этапа** | **Цель** | **Предельные сроки реализации этапа** |
| I этап | Размещения информации о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций): 1) о порядке оказания услуги (перечень документов, которые необходимо представить для получения услуги, сроки оказания услуги, стоимость услуги); 2) о местах нахождения и графике работы администрации, а также о других органах и организациях, обращение в которые необходимо для предоставления услуги; справочные телефоны и адреса электронной почты администрации Каргасокского сельского поселения предоставляющей услуги | Обеспечение общедоступности информации об услуге и способе ее получения. | До 01.09.2017 г. |
| II этап |  Размещения на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги (функции), и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде:1) формы (шаблоны) документов, которые необходимо представить для получения услуги;2) образцы заполнения документов, в том числе платежных документов;3) подробные рекомендации по заполнению форм документов формированию комплекта документов, необходимых для предоставления в организацию, предоставляющую услугу. | Предоставить возможность заранее сформировать полный комплект документов, необходимых для получения услуги | До 01.11.2017 г. |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | Избавление заявителя от необходимости посещения органа власти, предоставляющих услуги, с целью подачи документов для получения услуги. | До 01.02.2018 г. |
| VI этап |  Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функций) | Обеспечение «прозрачности» процесса предоставления услуги, так же избавления от документооборота на бумажных носителях при внутреннем и межведомственном взаимодействии в процессе предоставления муниципальной услуги. | До 01.05.2018 г. |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом. | Максимальное сокращение использования бумажных носителей в процессе предоставления услуги, в том числе обеспечение возможности получения заявителем в электронном виде результата предоставления услуги. | До 01.07. 2018 г.  |

Приложение 2 к Постановлению

 от 11.05.2017 г. № 121А

**План-график перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг**

**Администрации Каргасокского сельского поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование услуги** | **Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде**  |
| I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1. | Выдача и продление срока действия разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства расположенных на территории муниципального образования «Каргасокское сельское поселение | 01.12. 2017 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2019 г. | 01.01. 2020 г. | 01.01.2021 г. |
| 2. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | 01.12. 2017 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2019 г. | 01.01. 2020 г. | 01.01.2021 г. |
| 3. | Прием документов и выдача уведомления о переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение | 01.12. 2017 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2019 г. | 01.01. 2020 г. | 01.01.2021 г. |
| 4. | Информирование о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | 01.12. 2017 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2019 г. | 01.01. 2020 г. | 01.01.2021 г. |
| 5. | Выдача градостроительного плана земельного участка | 01.12. 2017 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2019 г. | 01.01. 2020 г. | 01.01.2021 г. |
| 6. | Информационное взаимодействие лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении информации на территории муниципального образования Каргасокское сельское поселение | 01.12. 2017 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2019 г. | 01.01. 2020 г. | 01.01.2021 г. |
| 7. | Присвоение адреса объекту недвижимости» на территории Каргасокского сельского поселения | 01.12. 2017 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2019 г. | 01.01. 2020 г. | 01.01.2021 г. |
| 8. | Выдача архитектурно-планировочного задания для проектирования архитектурного объекта  | 01.12. 2017 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2019 г. | 01.01. 2020 г. | 01.01.2021 г. |
| 9. | Принятие решения о реализации инвестиционных проектов муниципально-частного сотрудничества | 01.12. 2017 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2019 г. | 01.01. 2020 г. | 01.01.2021 г. |
| 10. | Предоставление земельных участков в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка без проведения торгов | 01.12. 2017 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2019 г. | 01.01. 2020 г. | 01.01.2021 г. |