МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.12.2017 № 227

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Каргасокское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» на 2018-2022 годы»
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Каргасокского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Каргасокского сельского поселения Д.Е. Барышев

Васькова С.С.

2-34-23

Утверждена

 Постановлением

Администрации Каргасокского

 сельского поселения

от 05.12.2017 № 227

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования**

**Каргасокское сельское поселение на 2018-2022 годы»**

**2017 год**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования**

**Каргасокское сельское поселение на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Каргасокское сельское поселение на 2018-2022 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Каргасокского сельского поселения636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Новая, 1 |
| Участники Программы | Администрация Каргасокского сельского поселенияТоварищества собственников жильяУправляющие компанииГраждане, проживающие в населенных пунктах Каргасокского сельского поселенияПредприятия, организации, учреждения |
| Цель Программы | Целью программы являются:-повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий;-создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;-создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения.  |
| Задачи Программы | - Улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Каргасокского сельского поселения;- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселения;- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками; |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы  | Повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы  | Источник средств | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Федеральный бюджет | 1 544 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 542 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 12 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства граждан | 13 984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 113 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий;- улучшение внешнего облика поселения.  |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства МО «Каргасокское сельское поселение»**

Одним из основных направлений деятельности Администрации Каргасокского сельского поселения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона Томской области от 15 августа 2002 года №61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории муниципального образования «Каргасокское сельское поселение».

Площадь территории, находящаяся в ведении муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» составляет 120,1 тыс.га., имея долю в 1,4 % общей районной территории - 8685,7 тыс. га. В состав Каргасокского сельского поселения входят 8 населенных пунктов: с. Каргасок, пос. Нефтяников, пос. Геологический, с. Павлово, д. Пашня, д. Лозунга, пос. Пятый км., с. Бондарка. Это самое большое поселение в Каргасокском районе. Численность Каргасокского сельского поселения на 01.01.2017 составляет 12 026 человек.

Благоустройство территорий в Каргасокском сельском поселении является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности поселения в целом и отдельных его населенных пунктов для проживания, работы и проведения свободного времени.

Задачей социально-экономического развития МО «Каргасокское сельское поселение» является повышение качества муниципальной среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения и его гостей.

Повышение уровня благоустройства территории МО «Каргасокское сельское поселение» стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории МО «Каргасокское сельское поселение», не обеспечивают в полной мере растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства территории поселения вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для нормального функционирования сельского поселения большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы). Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды на территории МО «Каргасокское сельское поселение», в том числе выполнить работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

 В настоящее время на территории МО «Каргасокское сельское поселение» расположено:

- 118 многоквартирных дома, общей площадью 66 818,31 кв.м., общая площадь дворовых территорий составляет - 204 483 кв.м. Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах – 2658 человек (22% от общего числа жителей МО «Каргасокское сельское поселение»).

- 19 общественных территорий, общей площадью 26 187 кв.м.

Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий составляет 100 % или 204 483 кв.м. Текущее состояние дворовых территорий не соответствует современным требованиям благоустройства. Обусловлено это нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно из-за отсутствия: освещения, мест для проведения досуга и отдыха разным группам населения, малых архитектурных форм и.т.д.

В 2017 году были проведены частичные ремонтные работы придомовой территории многоквартирного дома по адресу: с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14: восстановлено асфальтобетонное покрытие дворового проезда, восстановлены бетонные плиты тротуаров и установлены бордюрные бетонные камни. Затраты на проведение данного ремонта составили 1 412,405 т.р. Общая площадь благоустроенной территории составила 490 кв.м.

Оценка уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов МО «Каргасокское сельское поселение», после проведения инвентаризации и составления Паспортов этих территорий – не благоустроенная.

Доля площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве составляет 100 % или 26 187 кв.м.

По состоянию на 01.10.2017 в МО «Каргасокское сельское поселение» площадь общественных территорий составляет 26 187 кв.м.

В 2017 году проведен частичный ремонт Парка победы в с. Каргасок. Были заменены бетонные плиты под орудия, заменены плитные тротуары, заменен бордюрный камень, частично заменены ограждения.

Оценка уровня благоустроенности общественных территорий, после проведения инвентаризации и составления Паспортов этих территорий – не благоустроенная.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введением новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых и общественных территорий Каргасокского сельского поселения, отсутствием комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство, как дворовых, так и общественных территорий Каргасокского сельского поселения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство территорий позволит обеспечить комфортное и благоприятное как проживание населения, так и нахождение населения в местах массового пребывания.

Важнейшей задачей органа местного самоуправления Каргасокского сельского поселения является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды дворовых и общественных территорий для населения.

Существенное влияние на архитектурный и эстетический облик МО «Каргасокское сельское поселение» оказывают общественные территории, к которым относятся парки, скверы, набережные, пешеходные зоны, площадки и другие места массового посещения. Творчески оформленные общественные территории с активным использованием растительных компонентов формируют благоприятную среду для населения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции, являются важным условием инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Дворовые территории многоквартирных домовявляются многофункциональными зонами, предназначенными для прогулок населения, игровой зоной, территорией для занятий спортом и местом временного хранения транспортных средств.

Необходимо рациональное и оптимальное разграничение дворовой территории с установленным функциональным назначением, безопасностью всех элементов. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

На сегодняшний день объекты благоустройства дворов жилищного фонда не обеспечивают в полной мере современный уровень комфорта жителей.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутридомовых проездов имеет высокую степень износа. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно - целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Каргасокского сельского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории сельского поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

 - повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Муниципального образования «Каргасокского сельского поселения».

**2. Цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели результативности реализации муниципальной программы**

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Каргасокское сельское поселение».

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач Программы. В рамках муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов МО «Каргасокское сельское поселение».
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО «Каргасокское сельское поселение».

Целевым показателем результативности реализации Программы является - количество благоустроенных территорий.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в таблице 1.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения уровнем благоустроенности дворовых территорий и общественных территорий.

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию современной среды обитания и жизнедеятельности населения МО «Каргасокское сельское поселение», должен сложиться качественно новый уровень состояния сферы благоустройства.

Таблица 1

**СВЕДЕНИЯ**

 **о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования**

**Каргасокское сельское поселение на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства территорий Каргасокского сельского поселения  |
| 1 | Количество благоустроенных территорий | ед. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Показатели задачи 1 муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных многоквартирных домов Каргасокского сельского поселения |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатели задачи 2 муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских Каргасокского сельского поселения |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | - | 1 |

**3. Сроки реализации Программы**

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 5-летний период (2018-2022 годы).

**4. Характеристика основных мероприятий программы**

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия - формирование современной городской среды, которое включает в себя:

4.1. Благоустройство дворовых территорий.

Данное мероприятие будет направлено на благоустройство дворов многоквартирных домов исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт элементов освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Дополнительный перечень включает в себя:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий приведена в таблице 2 Программы.

Таблица 2

**Нормативная стоимость (единичные расценки)**

**работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень видов работ и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в ценах 1 кв. 2018 - 2022 г., рублей |
|  | 1. **Нормативная стоимость (единичные расценки)**

**работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий** |
|  | Ремонт дворовых проездов | кв.м. | 1 476,0 |
|  | Обеспечение освещения дворовых территорий | Установка 1 элемента освещения | 17 107,2 |
|  | Установка скамеек | шт. | 16 450,0 |
|  | Установка урн | шт. | 4 010,0 |
|  | 1. **Нормативная стоимость (единичные расценки)**

**работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий** |
|  | Оборудование детских и спортивных площадок | Установка 1 элемента | 35 161,8 |
|  | Оборудование автомобильных парковок | кв.м | 1 933,1 |
|  | Озеленение территорий | кв.м | 319,5 |
|  | Устройство ограждений | м | 1 402,45 |
|  | Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | кв.м | 1 600,0 |
|  | Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения | п.м. | 8 248,0 |
|  | Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | кв.м | 2 380,9 |
|  | Устройство пандуса | п.м. | 6 055,0 |
|  | Устройство водоотводных лотков | п.м. | 2 923,2 |

Заинтересованные лица при выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Заинтересованные лица имеют право принять трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие заинтересованных лиц обеспечивается подготовкой дворовой территории к началу работ, уборкой мусора, покраской, посадкой деревьев и т.д.

Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

2. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий (мест массового посещения людей) подразумевает: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара (укладка плитки), установка бордюрного камня, устройство освещения, установка скамеек и урн для мусора, ремонт ограждений, устройство водоотводных лотков, установка игровых элементов, устройство ограждений, ремонт и реставрация стел.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в таблице 2 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий формируется по результатам поступивших предложений заинтересованных лиц.

Адресный перечень дворовых территорий, мест массового посещения людей формируется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, мест массового посещения муниципального образования в муниципальную программу формирования комфортной городской среды МО «Каргасокское сельское поселение», утвержденным постановлением Главы Каргасокского сельского поселения от 27.03.2017 № 58.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

По каждой дворовой территории, местам массового посещения людей включенных в муниципальную программу, подготавливаются и утверждаются (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проекты в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, мест массового посещения людей, включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории МО «Каргасокское сельское поселение» на 2018-2022 годы», согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении указанных работ приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Мероприятия по благоустройству территории МО «Каргасокское сельское поселение» в рамках Программы выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов.

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района на 2018 - 2022 год» |

Таблица № 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 **основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования Каргасокское сельское поселение на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств, тыс. руб. | Участник мероприятия | Показатели мероприятия |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) | наименование, ед. изм. | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каргасокского сельского поселения |
| 1.1Благоустройство дворовой территории по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14 (2 этап) | 2018 |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского сельского поселения | Ремонт дворового проезда, озеленение, устройство водоотводных лотков, ед.  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2Благоустройство дворовой территории по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, д. 43 | 2018 |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского сельского поселения | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора, ед. |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3Благоустройство дворовой территории по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 91 | 2018 |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского сельского поселения | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора, ед. |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4Благоустройство дворовой территории по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, д. 79 | 2018 |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского сельского поселения | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора, установка игровых элементов, устройство ограждений, устройство освещения ед. |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2. Благоустройство общественных территорий Каргасокского сельского поселения |
| 2.1Благоустройство территории сквера у памятника В.И. Ленину по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 1А | 2018 | 2 099 139,00 | 1 544 464,00 | 542 649,00 |  |  | Администрация Каргасокского сельского поселения | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м | 2800 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2Благоустройство территории Парка Победы: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 8 (2 этап) | 2018 |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского сельского поселения | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м |  |
| 2019 |  |  |  |  |  | 6800 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3Благоустройство территории Автовокзала в с. Каргасок: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 39/3 | 2018 |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского сельского поселения | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  | 4928 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 4928 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3Благоустройство детской площадки по ул. Нефтяников в с. Каргасок | 2018 |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского сельского поселения | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  | 400 |

**5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы**

В целях осуществления контроля и координации реализации настоящей муниципальной программы используется следующее:

Общественная комиссия, утвержденная распоряжением администрации Каргасокского сельского поселения от 27.03.2017 № 57 «О создании Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Каргасокское сельское поселение» и утверждении Положения об общественной комиссии».

Контроль и координация реализации настоящей муниципальной программы осуществляется также собственниками многоквартирных домов.

Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно с учетом мнения жителей муниципального образования.

 Информация для граждан и других заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий

 [доступна на официальном сайте муниципального образования «Каргасокское поселение» в сети «Интернет» (http://www.sp.kargasok.ru/)](%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%C2%BB%20%28http%3A//www.sp.kargasok.ru/%29)

Гражданам, организациям предоставлена возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту благоустройства общественной территории муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Каргасокского сельского поселения.

Общий контроль исполнения муниципальной программы осуществляет Глава Каргасокского сельского поселения.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем и участниками в соответствии с их полномочиями.

Участником мероприятий муниципальной программы является: Администрация Каргасокского сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) обеспечивает контроль за реализацией муниципальной программы;

2) с учетом объемов финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затрат на них, состав участников мероприятий;

3) при необходимости готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу.

**6. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства территории Муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

Цель программы:

- повышение уровня благоустройства территорий МО «Каргасокское сельское поселение».

Задачи программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Каргасокского сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Каргасокского сельского поселения.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Каргасокское сельское поселение на 2018-2022 годы»:

 Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м |
| 5. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы |

**7. Плановый перечень работ по благоустройству дворовых и общественных территорий Муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» на 2018-2022 годы**

1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по адресам:

1.1. с. Каргасок, ул. Гоголя, 14 (2 этап):

- ремонт дворового проезда;

- озеленение;

- устройство водоотводных лотков.

1.2. с. Каргасок, ул. Голещихина, 43:

- ремонт дворового проезда;

- установка скамеек, урн;

1.3. с. Каргасок, ул. Красноармейская, 91:

- ремонт дворового проезда;

- установка скамеек, урн;

1.4. с. Каргасок, ул. Голещихина, 79

- ремонт дворового проезда;

- установка скамеек, установка урн для мусора;

- установка игровых элементов;

- устройство ограждений;

- устройство освещения.

2. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий по адресам:

2.1. Сквер у памятника В.И. Ленину по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 1А:

- устройство тротуара и дорожек из плит;

- установка бордюрного камня;

- устройство водоотвода;

- установка урн и скамеек;

- устройство освещения.

2.2. Парк Победы: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 8 (2 этап):

- ремонт стелл;

- ремонт пешеходных дорожек.

2.3. Площадь возле автовокзала в с. Каргасок: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 39/3:

- ремонт проезда;

- установка урн;

- установка игровых элементов;

- устройство пешеходных дорожек;

- установка ограждений;

- устройство освещения.

2.4. Детская площадка по ул. Нефтяников в с. Каргасок:

- установка игровых элементов;

- устройство пешеходных дорожек;

- установка ограждения;

- установка скамеек, урн;

- устройство освещения.

**8. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования**

**«Каргасокское сельское поселение» на 2018-2022 годы»**

Плановые значения на 2018 - 2022 годы:

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов согласно минимального перечня видов работ по благоустройству:

Прогнозируемое количество полностью благоустроенных территорий в 2018 - 2022 годы – 4 многоквартирных дома, 11833 кв. м или 6 % от общей площади территории многоквартирных домов.

Количество и площадь общественных территорий (скверы, детские и спортивные площадки):

Прогнозируемая площадь общественных территорий (скверы, детские и спортивные площадки) на 31 декабря 2022 года в муниципальном образовании составит 26 187 кв. м.

Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в рамках муниципальной программы от общего количества таких территорий составит 57 % или 14 928 кв.м.

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий МО «Каргасокское сельское поселене» могут повлиять следующие риски:

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения обязательств по софинансированию настоящей программы

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе:

- созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

- отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов;

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

- отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды;

- непринятие муниципальным образованием новых, соответствующих федеральным методическим документам правил благоустройства территории Каргасокского сельского поселения;

- ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства.

Мероприятия по предупреждению рисков:

1. Активная работа высших должностных лиц муниципального образования и вовлечение, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.

2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан.

3. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.

**9. Механизм реализации муниципальной программы**

Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. B зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории по видам работ из дополнительного перечня в размере не менее 1 % от общего объема средств, необходимого на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории.

При определении ориентировочной цены на выполнение работ рекомендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в Таблице 2 настоящей Программы.

Под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории).

Порядок разработки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 году, приведен в Приложении 1 к настоящей Программе. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих включению в муниципальную программу, сформирован по предложениям заинтересованных лиц:

Адресный перечень дворовых территорий на 2018 - 2022 год:

- Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14 (2 этап);

- Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, д. 43;

- Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 91;

- Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, д. 79;

Адресный перечень общественных территорий на 2018 - 2022 год:

- Сквер у памятника В.И. Ленину по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 1А;

- Парк Победы: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 8 (2 этап);

- Площадь возле автовокзала в с. Каргасок: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 39/3;

- Детская площадка по ул. Нефтяников в с. Каргасок.

Включение дворовых территорий в Программу осуществляется на основании Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, мест массового посещения муниципального образования в муниципальную программу формирования комфортной городской среды МО «Каргасокское сельское поселение», утвержденного постановлением администрации Каргасокского сельского поселения от 27.03.2017 № 58.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен в приложении № 2 к Программе.

Включение в Программу общественной территории осуществляется на основании Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, мест массового посещения муниципального образования в муниципальную программу формирования комфортной городской среды МО «Каргасокское сельское поселение», утвержденного постановлением администрации Каргасокского сельского поселения от 27.03.2017 № 58.

Основным исполнителем настоящей Программы является:

- Администрация Каргасокского сельского поселения.

Главными распорядителями бюджетных средств Программы является Администрация Каргасокского сельского поселения.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление реализацией Программы, контроль за выполнением намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик Администрация Каргасокского сельского поселения.

Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет Администрация Каргасокского сельского поселения.

Информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий осуществляется путем обнародования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята муниципальная программа;

изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Каргасокское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

**ПОРЯДОК**

 **разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, включенных
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования**

**«Каргасокское сельское поселение» на 2018-2022 годы»**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории МО «Каргасокское сельское поселение» на 2018-2022 г.г.» (далее соответственно  - Порядок,  дизайн-проект, муниципальная программа).

2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается Администрацией Каргасокского сельского поселения и включает следующие этапы:

2.1. осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, осмотр общественных территорий, предлагаемых к благоустройству (далее – заинтересованные лица);

2.2. подготовка дизайн-проектов;

2.3. направление дизайн-проектов для обсуждения с представителями заинтересованных лиц;

2.4. согласование дизайн-проектов с представителями заинтересованных лиц.

3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий, общественных территорий по заявкам, одобренным общественной муниципальной комиссией для включения в муниципальную программу, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства)   с отображением текстового (пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов благоустройства) описания проекта  благоустройства дворовой территории, общественной территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

5. Администрация Каргасокского сельского поселения обеспечивает подготовку дизайн-проекта в срок не позднее 01 марта 2018 - 2022 года.

6. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо замечания к нему направляются в Администрацию Каргасокского сельского поселения в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения представителем заинтересованных лиц.

 7. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

8. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, Администрация Каргасокского сельского поселения передает дизайн-проект с замечаниями общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц.

Общественная муниципальная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта.

9. Администрация Каргасокского сельского поселения с учетом решения общественной муниципальной комиссии направляет дизайн-проект представителю заинтересованных лиц для  согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

10. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного дома, общественная территория не подлежит включению в муниципальную программу.

11. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается общественной муниципальной комиссией, Администрацией Каргасокского сельского поселения. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания комиссии, Распоряжением Администрации Каргасокского сельского поселения.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Каргасокское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

**ПОРЯДОК**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ**

1. **Общие положения**

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» на 2018-2022 годы».

1. В целях настоящего Порядка:

- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе, выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

- под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

- под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, устройство ограждений, устройство контейнерных площадок, устройство водоотводных лотков, дренажной системы, устройство пандуса.

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

1. **Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение**

1. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования;

- озеленение территории;

- посадка деревьев;

- охрана объекта (дворовой территории).

3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документальное подтверждение финансового и трудового участия представляется в Администрацию Каргасокского сельского поселения по адресу: с. Каргасок, ул. Новая, 1, не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудового участия.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 2 раздела III настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фотоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц.

**III. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц**

1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие организации (в случае реализации способа управления - управление управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации способа управления - управление товариществом собственников жилья) (далее – лица, управляющие МКД).

2. Не позднее 5-ти рабочих дней с дня получения сметной документации о стоимости работ по благоустройству дворовой территории Администрация Каргасокского сельского поселения информирует лиц, управляющих МКД, о включении в муниципальную программу дворовых территорий многоквартирных домов, которыми они управляют, о реквизитах счета для перечисления денежных средств, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

3. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, на лицевой счет, открытый Администрацией Каргасокского сельского поселения в Управлении Федерального казначейства по Томской области в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 год в Каргасокском сельском поселении ( муниципальная программа) в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения информации, указанной в пункте 2 , в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

В случае неисполнения указанного в настоящем пункте обязательства общественная комиссия, созданная распоряжением Администрации Каргасокского сельского поселения от 27.03.2017 № 57, принимает решение об исключении дворовой территории из перечня домов и муниципальной программы и о включении в муниципальную программу дворовой территории из резервного перечня многоквартирных домов.

4. Администрация Каргасокского сельского поселения обязана:

- вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

- обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов;

- ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять информацию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов в Общественную комиссию.

1. Администрация Каргасокского сельского поселения оплачивает выполненные работы по муниципальной программе за счет средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда»; средств бюджета Каргасокского сельского поселения на эти цели и средств, поступивших от заинтересованных лиц, управляющих МКД в соответствии с условиями Соглашения, заключенного с главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район».
2. Контроль за расходованием средств на реализацию муниципальной программы, а также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных средств (при необходимости) осуществляет орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля.